Pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova

# -----------------------------------------------------

În scopul executării articolului 2 din Legea nr. 299/2017 privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 122), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova.

Prim-ministru						PAVEL FILIP

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei						Victoria Iftodi

Vizează:

Secretar general al Guvernului				Lilia PALII

Aprobată în şedinţa Guvernului

din

# Proiect

# PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova

În temeiul art. 2 din Legea nr. 299/2017 privind aprobarea Concepției securității informaționale a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 48-57, art. 122),

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art. 1. – Se aprobă Programul de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova, prezentat în anexă.

Art. 2. – Îndeplinirea Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova se va efectua din contul și în limitele bugetelor aprobate ale autorităților și instituțiilor implicate, după caz, din alte surse neinterzise de lege.

Art. 3. – Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova va asigura monitorizarea implementării Programului de măsuri pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Anexă

PROGRAM DE MĂSURI

pentru implementarea Concepţiei securităţii informaţionale

a Republicii Moldova

| Nr. crt. | Măsurile de implementare | Termenul de realizare | Indicatorii de progres | Autorități/Instituții responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprobarea de către Guvern şi prezentarea Parlamentului spre examinare a proiectului de Hotărîre privind aprobarea Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia | Octombrie 2018 | Proiect aprobat de către Guvern și prezentat spre examinare Parlamentului | Guvernul |
| 2. | Aprobarea de către Parlament a proiectului de Hotărîre privind aprobarea Strategia securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia | Octombrie- Noiembrie 2018 | Proiect aprobat de către Parlament | Parlamentul |
| 3. | - Realizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 | 2019-2024 | Număr de acțiuni din Plan implementate | Autoritățile/instituțiile conform acțiunilor stabilite în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 |
|  | - Raportarea anuală privind nivelul de realizare a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova. | Anual (în luna martie) | Raport elaborat | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; autoritățile/ instituțiile conform acțiunilor stabilite în Planul de de acţiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 |
| 4. | 1. Evaluarea implementării, pentru perioada 2019-2021, a Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova. | Iunie 2022 | Raport privind evaluarea elaborat | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; autoritățile/ instituțiile conform acțiunilor stabilite în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 |
|  | 2. Operarea unor modificări/completări la Strategia securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 | Iulie-decembrie 2022 | Proiect elaborat, promovat și aprobat | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Comisia Electorală Centrală; IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării |
| 5. | Evaluarea integrală a implementării Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019-2024 | Ianuarie-aprilie 2025 | Raport privind evaluarea integrală elaborat | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Comisia Electorală Centrală; IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării |
| 6. | Evaluarea corespunderii prevederilor Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova la realităţile existente şi, după caz, iniţierea procedurii de ajustare a acesteia sau elaborarea unei Concepţii noi | I etapă: ianuarie-mai 2022; II etapă: Ianuarie- mai 2024 | Raport privind evaluarea elaborat; proiect elaborat | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Comisia Electorală Centrală; IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării |
| 7. | Iniţierea elaborării Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru o perioadă ulterioară | Iunie-octombrie 2024 | Acțiuni realizate | Serviciul de Informaţii şi Securitate; Cancelaria de Stat; Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică; Ministerul Economiei şi Infrastructurii; Ministerul Afacerilor Interne; Procuratura Generală; Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Consiliul Coordonator al Audiovizualului; Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; Comisia Electorală Centrală; IPNA Compania „Teleradio-Moldova”; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării |
| 8. | Elaborarea şi aprobarea Strategiei securităţii informaționale a Republicii Moldova pentru o perioadă ulterioară | Octombrie 2024 – iulie 2025 | Proiect elaborat, promovat și aprobat | Guvernul; Parlamentul |

Об утверждении проекта постановления Парламента

об утверждении Программы мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова

-----------------------------------------------------

В целях исполнения статьи 2 Закона № 299/2017 об утверждении Концепции информационной безопасности Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 48-57, ст. 122) Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить и представить Парламенту на рассмотрение проект постановления Правительства об утверждении Программы мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова.

Премьер-министр					ПАВЕЛ ФИЛИП

Контрасигнует:

Министр юстиции			Виктория Ифтоди

Визирует:

Генеральный секретарь

Правительства						Лилия ПАЛИЙ

Утверждено на заседании

Правительства от

Проект

Перевод

ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Программы мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова

На основании статьи 2 Закона № 299/2017 об утверждении Концепции информационной безопасности Республики Молдова (Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., № 48-57, ст. 122) Парламент принимает настоящее постановление.

Статья 1. – Утвердить Программу мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова, представленную в приложении.

Статья 2. – Выполнение Программы мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова осуществлять за счет и в пределах утвержденных бюджетов вовлеченных органов и учреждений, при необходимости, из других незапрещенных законом источников.

Статья 3. – Службе информации и безопасности Республики Молдова обеспечить мониторинг внедрения Программы мер по внедрению Концепции информационной безопасности Республики Молдова.

Председатель Парламента

Приложение

ПРОГРАММА МЕР

по внедрению Концепции информационной безопасности

Республики Молдова

| № п/п | Меры по внедрению | Срок реализации | Показатели достижения | Ответственные органы/учреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одобрение Правительством и представление Парламенту на рассмотрение проекта Постановления об утверждении Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы и Плана действий по ее внедрению | Октябрь 2018 г. | Проект разработан Правительством и представлен на рассмотрение Парламенту | Правительство |
| 2. | Утверждение Парламентом проекта Постановления об утверждении Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы и Плана действий по ее внедрению | Октябрь- ноябрь 2018 г. | Проект утвержден Парламентом | Парламент |
| 3. | - Выполнение Плана действий по внедрению Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы | 2019-2024 годы | Количество выполненных действий из Плана по внедрению | Органы/учреждения согласно действиям, предусмотренным в Плане действий по внедрению Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы |
|  | - Ежегодный отчет об уровне реализации Плана действий по внедрению Стратегии информационной безопасности Республики Молдова | Ежегодно (в марте) | Разработанный отчет | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; органы/учреждения согласно действиям, предусмотренным в Плане действий по внедрению Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы |
| 4. | 1. Оценка внедрения Стратегии информационной безопасности Республики Молдова за период 2019-2021 годов | Июнь 2022 г. | Разработанный отчет об оценке | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; органы/учреждения согласно действиям, предусмотренным в Плане действий по внедрению Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы |
|  | 2. Внесение изменений/дополнений в Стратегию информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы | Июль-декабрь 2022 г. | Разработанный, представленный и утвержденный проект | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; Служба информационных технологий и кибернетической безопасности; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Министерство обороны; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Координационный совет по телевидению и радио; Национальный центр по защите персональных данных; Центральная избирательная комиссия; ОНТ Компания «Teleradio-Moldova»; Министерство образования, культуры и исследований |
| 5. | Полная оценка внедрения Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на 2019-2024 годы | Январь-апрель 2025 г. | Разработанный отчет о полной оценке | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; Служба информационных технологий и кибернетической безопасности; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Министерство обороны; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Координационный совет по телевидению и радио; Национальный центр по защите персональных данных; Центральная избирательная комиссия; ОНТ Компания «Teleradio-Moldova»; Министерство образования, культуры и исследований |
| 6. | Оценка соответствия положений Концепции информационной безопасности Республики Молдова существующим реалиям и, при необходимости, инициирование процедуры ее корректировки или разработка новой концепции | I этап: январь-май 2022 г.; II этап: январь-май 2024 г. | Разработанный отчет об оценке; разработанный проект | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; Служба информационных технологий и кибернетической безопасности; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Министерство обороны; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Координационный совет по телевидению и радио; Национальный центр по защите персональных данных; Центральная избирательная комиссия; ОНТ Компания «Teleradio-Moldova»; Министерство образования, культуры и исследований |
| 7. | Инициирование разработки Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на последующий период | Июнь-октябрь 2024 г. | Выполненные действия | Служба информации и безопасности; Государственная канцелярия; Служба информационных технологий и кибернетической безопасности; Министерство экономики и инфраструктуры; Министерство внутренних дел; Генеральная прокуратура; Министерство обороны; Министерство иностранных дел и европейской интеграции; Координационный совет по телевидению и радио; Национальный центр по защите персональных данных; Центральная избирательная комиссия; ОНТ Компания «Teleradio-Moldova»; Министерство образования, культуры и исследований |
| 8. | Разработка и утверждение Стратегии информационной безопасности Республики Молдова на последующий период | Октябрь 2024 г. – июль 2025 г. | Разработанный, представленный и утвержденный проект | Правительство; Парламент |